Projektname
Projekthandbuch

Projektbezeichnung	Projektname
Verantwortlich AG	?
Verantwortlich AN	?
Autor	?
Verteiler	?
Erstellt am	tt.mm.yyyy
Status	in Bearbeitung ( ) / vorgelegt () / abgenommen ()
Zuletzt geändert
Dokumentablage
Version	1.2

Änderungsverzeichnis
Nr.	Datum	Version	Kapitel	Bemerkung	Autor
1
2
3
4

# Einleitung
Das Projekthandbuch legt die für Management und Entwicklung notwendigen Anpassungen und Ausgestaltungen fest. Es ist Informationsquelle und Richtlinie für alle Projektbeteiligten.
Das Projekthandbuch beinhaltet
- eine Kurzbeschreibung des Projekts
- den grundlegenden Projektdurchführungsplan
- die notwendige und vereinbarte Unterstützung des Auftraggebers
- Organisation und Vorgaben für die Planung und Durchführung des Projekts
Im Projekthandbuch sind Häufigkeit und Notwendigkeit der Erzeugung weiterführender Produkte, die für die Planung und Durchführung des Projekts erforderlich sind festgelegt.
Optional: Das Projekthandbuch enthält die Beschreibung des Tailoring-Ergebnisses
## Projektüberblick, Projektziele und Erfolgsfaktoren
Das Projekt Projektname dient ...
# Projektspezifisches V-Modell
Das V-Modell ist ein generischer Vorgehensstandard, der für ein konkretes Projekt angepasst und konkretisiert werden muss. Die zu verwendenden Vorgehensbausteine sowie die ausgewählten Projektdurchführungsstrategien sind hier dokumentiert.
# Projektdurchführungsplan
Im Projektdurchführungsplan sind der Projektanfang, das Projektende und alle Entscheidungspunkte während des Projekts einzuplanen. Darüber hinaus werden weitere projektspezifische Meilensteine hier festgelegt, soweit diese für alle Projektbeteiligten relevant sind. Meilensteine, die nur projektintern relevant sind, sind im Projektplan dokumentiert. Im Projektplan wird auch die integrierte Planung gepflegt. Der Projektdurchführungsplan stellt nur eine Sicht auf die integrierte Planung im Projektplan dar.
# Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers
In diesem Abschnitt ist die Mitwirkung des Auftraggebers schriftlich festgelegt.
## Teilnahme an Reviews und Projektbesprechungen
Der Auftraggeber stellt im im Folgenden benannten Umfang Mitarbeiter für die Teilnahme an Reviews und Projektbesprechungen zur Verfügung.
## Beistellungen des Auftraggebers
In diesem Abschnitt werden die technischen Eigenschaften wie Spezifikationen und Schnittstellen sowie die Termine und sonstigen Konditionen festgehalten.
# Organisation und Vorgaben zum Projektmanagement
## Projektbeteiligte
In diesem Abschnitt werden alle internen und externen Projektbeteiligten aufgeführt. Die verantwortlichen Ansprechpartner sind dabei namentlich zu benannt. Darüber hinaus werden die Schlüsselrollen wie Projektleiter, QS-Verantwortlicher und Systemarchitekt, namentlich benannt.t

## Projektorganisation
Hier ist die grundlegende Organisation und Durchführung der Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten definiert. Dabei werden beispielsweise Besprechungen, das Vorgehen für Abstimmungsrunden, das Konfliktmanagement und die Eskalationsstrategie festgelegt und dokumentiert.
Optional: Zusätzlich werden Schwellenwerte definiert, deren Überschreitung zur Einleitung von Steuerungsmaßnahmen führt. Ein Beispiel dafür ist die Überschreitung von Sollwerten für die Planung um mehr als 15%.
## Projektdokumentation
In diesem Abschnitt ist festgelegt, welche Produkte im Rahmen des Projektmanagements zu erstellen sind (z.B. Projektplan, Arbeitsauftrag, ..)
Optional: Es wird festgelegt, nach welchen Methoden, Richtlinien und Standards diese Produkte auszuarbeiten sind und mit welchen Werkzeugen beziehungsweise Bestandteilen der Projektmanagement-Infrastruktur sie bearbeitet werden.
Im folgenden können weitere im Projektkontext zu erstellenden Dokumente benannt werden

### Projektplan
Die Projektplan enthält die integrierte Planung des Projektes.

### Feinspezifikation
Die Feinspezifikation enthält die genaue Beschreibung der zur erstellenden Lösung. Im Feinkonzept werden die aus dem Lstenheft detaillierten und in der Analyse verfeinerten Anforderungen in Form von eindeutig prüfbaren Anforderungspunkten beschrieben.

### Administrationshandbuch

# Organisation und Vorgaben zum Risikomanagement
Damit die Einschätzungen der Risiken innerhalb des Projekts nach denselben Maßstäben erfolgen, wird das Risikomanagement in diesem Abschnitt ausgestaltet und konkretisiert. Es wird festgelegt, wann und nach welchen Kriterien Risiken in einer Risikoliste dokumentiert werden.
Dabei sind im Einzelnen die folgenden Punkte festgelegt:
- Risikoklassen zur Einstufung von Risiken
- Kriterien zur Risikoakzeptanz
- Eskalationsstufen basierend auf den definierten Risikoklassen, entsprechend den Vorgaben des Themas Organisation und Vorgaben zum Projektmanagement
- Verfahren für die Dokumentation der identifizierten Risiken und der geplanten Maßnahmen
- Zeitpunkte und Vorgehen bei der Risikoidentifizierung
- Zeitpunkte für die Neubewertung von Risiken
- Zeitpunkte und Verfahren für die Planung und Durchführung von Gegenmaßnahmen
## Dokumentation der identifizierten Risiken und der geplanten Maßnahmen
Die Dokumentation der identifizierten Risiken und der geplanten Maßnahmen wird in der Risikoliste durchgeführt.
## Risikoklassen

Risikoklasse	Risikomaß	Eskalation
Tolerierbar	das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens,	keine
Unerwünscht	das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens,	Eintrag in Risikoliste
Kritisch	das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens,	Eintrag in Risikoliste, Initiierung Planungsrunde
Katastrophal	das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.	Erstellung Protokoll, Unmittelbare Information des Projektleiters

## Gegenmaßnahmen
Um auf die identifizierten Risiken reagieren zu können, bevor sie zu einem Problem für das Projekt werden, sind Gegenmaßnahmen und Verantwortliche zu definieren sowie Aufwand und Termine für die Umsetzung dieser Maßnahmen zu planen. Abhängig von der Risikoklasse sind in einer Planungsrunde folgende Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu planen.

Maßnahme	Bemerkung
Risiko vermeiden	Es sind präventive Maßnahmen wie Technologiewechsel zu planen und sofort zu starten.
Risiko lindern oder minimieren	Es sind situationsabhängige Maßnahmen, wie Ausweichpläne, zu definieren. Dazu sind Trigger, zum Beispiel Terminverzug oder Mehrkosten, festzulegen, bei deren Eintreten mit der Durchführung der Maßnahmen zu beginnen ist.
Risiko akzeptieren	In diesem Fall sind bewusst keine Maßnahmen zu planen und bei Eintritt die Folgen des Risikos zu tragen. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn der Aufwand für die Gegenmaßnahmen die verbleibende Schadenshöhe übersteigt

# Organisation und Vorgaben zum Problem- und Änderungsmanagement
## Problem und Änderungsmeldungen
Hier erfolgt die Festlegung, ob, wann und welche Problemmeldungen und Änderungsanträge erstellt werden müssen, nach welchen Methoden, Richtlinien und Standards diese zu bearbeiten sind und mit welchen Werkzeugen beziehungsweise Bestandteilen der Projektmanagement-Infrastruktur sie weiterverarbeitet werden.
### Stati von Problemmeldungen und Änderungsanträgen
Die folgenden Stati von Problemmeldungen und Änderungsanträgen sind vorgesehen:
erstellt
- genehmigt
- abgelehnt
## Änderungssteuerungsgruppe
In diesem Abschnitt wird festgelegt, welche Instanzen über Änderungen zu bechliessen haben. Das Konfliktmanagement und die Eskalationsstrategie werden hier festgelegt.
Für Änderungen wird ein eindeutiger Verfahrensweg festgelegt.
### Besetzung der Änderungssteuerungsgruppe

### Benachrichtigung bei Änderungen
Änderungen werden in Change Requests (Änderungsanforderungen) dokumentiert. Die Annahme einer Änderung wird durch die Änderungssteuerungsgruppe oder einem delegierten Verantwortlichen vorgenommen.
Zu jeder Änderung wird dokumentiert, wann sie beschlossen wurde. Dabei kann auf das zugrundeliegende Protokoll verwiesen werden.
# Organisation und Vorgaben zum Konfigurationsmanagement
In diesem Thema wird das im V-Modell bereits vorgesehene Konfigurationsmanagement ausgestaltet und konkretisiert. Es erfolgt die Festlegung, welche Produktexemplare wann nach welchen Methoden, Richtlinien und Standards vom Konfigurationsmanagement zu verwalten sind, sowie wann und in welchen Abständen Produktkonfigurationen und Releases zu erstellen sind. Zu Anzahl und Umfang der Produktkonfigurationen sind mindestens die Vorgaben zum Konfigurationsmanagement einzuhalten.
## Ablagestruktur
Alle Produkte, die im Rahmen des Projektes erstellt werden, werden entsprechend den Vorgaben im Projekthandbuch in die Produktbibliothek eingestellt und verwaltet. Hier wird zusätzlich festgelegt, welche Dateiablagestruktur und Namenskonventionen in der Produktbibliothek einzuhalten sind, wie die Produkte im Konfigurationsmanagement eindeutig zu bezeichnen sind, wie die Fortschreibung von Versionen und Releases erfolgt und welche Bearbeitungszustände ein Produktexemplar aus Sicht des Konfigurationsmanagements durchläuft.
## Zu verwaltende Produkte
Die folgende Produkte werden in der Projektbibliothek verwaltet:
- Projekthandbuch
- Projektplan
- Spezifikationen
- Protokolle
- Berichte
- Änderungsanforderungen
- Quellcodes
- Meilenstein Builds

## Bearbeitungszustände
Die Bearbeitungszustände müssen mindestens die folgenden definierten Zustände umfassen.
- In Bearbeitung
- Vorgelegt
- Abgeschlossen
## Datensicherung und Archivierung
Das Projektverzeichnis wird während der Projektlaufzeit vom AN fortlaufend versionssicher gepflegt. Mit Abschluss des Projektes wird eine Kopie des Projektverzeichnisses an den Auftraggeber übergeben.

# Organisation und Vorgaben zu Messung und Analyse
## Zu messende Projektziele
In diesem Abschnitt ist festgelegt, welche Metriken zum Einsatz kommen sollen, und mit welchen Werkzeuge sie ermittelt und berichtet werden. Die Metriken werden dabei den Projektzielen zugeordnet. Damit ist eine quantitative oder qualitative Verfolgung dieser Ziele möglich. Unterschieden wird dabei zwischen Projektmetriken und Produktmetriken. Projektmetriken beziehen sich auf die Projektdurchführung, Produktmetriken auf die Projektergebnisse
## Projektmetriken
### Zeitmetriken
#### Meilenstein-PLAN vs. IST
Es wird wöchentlich vom PM kontrolliert, ob die Soll und die Ist_Planung noch übereinstimmen. Bei einer Abweichung von über 10% wird dieser zur Projektleitung
eskaliert
## Produktmetriken
### Qualitätsmetriken
#### WAIS Konformität
Es wird geprüft ob die Anwendungoberflächen behindertengerecht sind. Hierfür kommen entsprechende Prüfwerkzeuge, die die WAIS Konformität prüfen zum Einsatz.
### JAVA Code Konventionen
Als Grundlage der Codemetriken werden die in http://java.sun.com/docs/codeconv/ beschriebenen JAVA Code Conventions als Referenz verwendet.

### JSP Code Konventionen
Als Grundlage der Codemetriken werden die in http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javaserverpages/code_convention/ beschriebenen JSP Code Conventions als Referenz verwendet.

### Performance
Das Erreichen der in der Spezifikation vorgegebenen Performancewerte wird mit den in den Messwerkzeugen beschriebenen Werkzeugen überprüft.
### Lastverhalten
Das Erreichen der in der Spezifikation vorgegebenen Parameter zum Lastverhalten  wird mit den in den Messwerkzeugen beschriebenen Werkzeugen überprüft.

### Anwenderzufriedenheit
## Messdatentypen

Name	textliche Beschreibung	Mess-zeitpunkte	Daten- quelle	Format	Verant-wortlich

## Messwerkzeuge
### Jmeter
Für Performance und Lastmessungen wird JMeter (http://jakarta.apache.org/jmeter/) eingesetzt
### CodeStyle
Java Quellcodes werden mit dem Werkzeug CodeStyle überprüft.
### Junit
Für automatisierte Tests von Softwareeinheiten wird Junit eingesetzt (http://www.junit.org/index.htm).
## Ablagestruktur der Messdaten
Die Messdaten werden im Verzeichnis QM/Berichte/[Metrik-Name] abgelegt.

# Organisation und Vorgaben zum Anforderungsmanagement
In diesem Thema wird das im V-Modell bereits vorgesehene Vorgehen zum Anforderungsmanagement ausgestaltet und konkretisiert. Es erfolgt die Festlegung, wann und welche Produkte für das Anforderungsmanagement zu verwenden sind, nach welchen Methoden, Richtlinien und Standards diese zu erstellen sind und mit welchen Werkzeugen beziehungsweise Bestandteilen der Projektmanagement-Infrastruktur sie zu bearbeiten sind.
## Evaluation und Überarbeitung Lastenheft
Die Anforderungen des Lastenhefts sind zu evaluieren und ggf. im Pflichtenheft zu überarbeiten, zu präzisieren und um weitere erforderliche, firmenspezifische Anforderungen zu ergänzen. Das Ergebnisdokument der Überarbeitung ist das Pflichtenheft (Feinspezifikation).
## Gesamtsystemarchitektur erstellen
Die Gesamtsystemarchitektur repräsentiert die Sichtweise des Anwenders. Das heißt, es ist eine funktionale Systemarchitektur mit Einbettung in die funktionalen Abläufe von Nachbarsystemen zu erstellen. Das reine Aufstellen von Anwenderanforderungen ohne Überlegungen zu möglichen Lösungsräumen birgt die große Gefahr, unrealistische Anwenderanforderungen zu definieren. Für die Einordnung, Systematisierung, Kategorisierung und auch Priorisierung von Anwenderanforderungen ist die Gesamtsystemarchitektur als Koordinierungsrahmen hilfreich, um die Visualisierung der Anwenderanforderungen zu erleichtern.

## Anwenderaufgaben analysieren
### Anwenderprofile erstellen
Bei der Erstellung der Anwenderprofilanalyse sind die Eigenschaften der späteren Anwender des Systems zu erfassen und festzuhalten. Abhängig von diesen Analyseergebnissen sind softwareergonomische Gütekriterien zu formulieren und für jede Eigenschaft der Anwender zu gewichten. Aus den gewichteten Gütekriterien lässt sich die Benutzungsfreundlichkeit für die jeweiligen Eigenschaften optimieren.

Zur Ermittlung der Anwendereigenschaften kann beispielsweise überprüft werden,
ob es sich bei dem zu entwickelnden System bezüglich der notwendigen Fachkenntnisse um einen Laien- oder einen Expertenarbeitsplatz handelt,
ob die Anwender erfahrene oder unerfahrene Computerbenutzer sind und
ob sie ständig, das heißt mehrere Stunden täglich, oder nur sporadisch, also einmal wöchentlich, am System arbeiten.
### Anwenderaufgaben erfassen
Der Ergonomieverantwortliche sollte von Beginn ab an der Gesamtsystemanalyse beteiligt werden, damit die Interaktionen des Benutzers mit dem Dialogsystem sinnvoll gestaltet werden können.
#### Grafische Visualisierung der Systemfunktionalität
Zunächst sind die Wünsche und Ideen der Benutzer zu ermitteln und die Systemfunktionalität sollte grafisch visualisiert werden.
#### Definition grundlegender Gestaltungsziele
Aus den Geschäfts- und Einsatzzielen des zu entwickelnden Systems sind grundlegende Gestaltungsziele in Bezug auf die Aufgabenangemessenheit und Handhabbarkeit der neuen Benutzungsschnittstellen abzuleiten.
#### Use Cases
Die Funktionsweise des Gesamtsystems kann auf der Basis von Use Cases dokumentiert werden und die zentralen Betriebsabläufe in Form einfacher Ablaufdiagramme modelliert und dargestellt werden. Durch Markierung aller Stellen in den Systembeschreibungen, an denen der Benutzer mit dem System interagiert, können die Dialoge und Aufgaben, die das System unterstützen soll, abgeleitet werden.
#### Verfeinerung
Zur Verfeinerung sind Kontextfragen zu entwickeln. Für jeden vorher im Analyseprozess identifizierten Dialog oder jede Aufgabe sind gemeinsam mit den Benutzern die jeweils definierten Kontextfragen vollständig zu beantworten und schriftlich zu dokumentieren. Folgende Fragen sollten beispielsweise gestellt werden:
- Wann wird die Aufgabe durchgeführt (Auslöser, Vorbedingung)?
- Von Wem wird die Aufgabe durchgeführt?
- Warum wird die Aufgabe durchgeführt (Handlungsziel, Nachbedingung)?
- Wie oft wird die Aufgabe durchgeführt?
- Was ist bei der Durchführung im Einzelnen zu tun?
- Welche zusätzlichen Mittel werden benötigt?
- Welche Ausnahmefälle/Sonderfälle zur normalen Vorgehensweise gibt es?
- Wie sehen erste Gestaltungsideen aus?
- Welche Wünsche/Anregungen sind aus Sicht der Benutzer bei der Dialoggestaltung zu berücksichtigen?

#### Beschreibung der Dialoge
Die Beschreibung aller Dialoge und Aufgaben im Detail ist die entscheidende Basis für den Entwurf und die Realisierung der Benutzungsoberflächen. Die Dialoge sollten zuvor strukturiert und in Gruppen zusammengehöriger Interaktionen zusammengefasst werden. Somit lassen sich Dialoge hierarchisch aufbereiten.

# Organisation und Vorgaben zur Systemerstellung

## Entwicklungsmethoden

## Entwicklungsumgebung

## Technologien

# Organisation und Vorgaben zur Systemsicherheit
## Handlungsvorgaben bei Systemsicherheitsrisiken
Handlungsvorgaben beim Auftreten nicht akzeptabler Systemsicherheitsrisiken,

## Risikomindernde Maßnahmen
Die risikomindernden Maßnahmen werden in der Systemsicherheitsstufen-Maßnahmen-Matrix festgelegt. In dieser Matrix werden in Abhängigkeit von der Sicherheitsstufe geeignete Zusatzmaßnahmen hinsichtlich der Konstruktion und Prüfung festgelegt. Für die Auswahl dieser Maßnahmen kann auf existierende Sicherheitstandards wie z.B. DIN EN IEC 61508 zurückgegriffen werden. Aus diesen vorgeschlagenen Maßnahmen ist hier eine projektspezifische Auswahl zu treffen.
## Risiko Kommunikation
Informationsstrategie bei Systemsicherheitsrisiken
Konfliktmanagement und die Eskalationsstrategie

# Berichtswesen und Kommunikationswege
In den vorhergehenden Themen wurden die Organisation und Vorgaben für die unterschiedlichen Aufgaben der Planung und Durchführung von Projekten festgelegt. In diesem Abschnitt wird ein Überblick über das dabei festgelegte Berichtswesen und die Kommunikationswege dargestellt. Dies beinhaltet beispielsweise die getroffenen Festlegungen, wer wann welche Informationen in welcher Form an wen zu liefern hat.
## Berichtsdokumente
Für alle Berichtsdokumente wird in der Projektbibliothek im Vorlagenverzeichnis eine entsprechende Vorlage bereitgestellt. Im folgenden werden die Berichtsdokumente kurz dargestellt.
### Besprechungsdokument
Das Besprechungsdokument dient der Protokollierung von Besprechnungen. Es wird im Verzeichnis „Protokolle“ der Projektbibliothek archiviert. Im Namen des Protokolls wird dabei das Protokolldatum im Format yyyy-mm-tt-Protokollname codiert.
### Projektstatusbericht-AN
Der Projektstatusbericht enthält Aussagen zum aktuellen Fertigungsstand, zur Stabilität und Qualität der Projektergebnisse, zur Risikoeinschätzung und zur Abweichung von der ursprünglichen Planung. zur Beurteilung des Projektfortschritts.
Verantwortlich für den Projektstatusbericht-AN ist der Verantwortliche des AN.
Der Projektstatusbericht enthält die Abschnitte
- Managementübersicht
- Projektergebnisse
- Problem- und Änderungsstatistik
- Qualitätsbewertung
- Aktuelle Risiken und Risikomaßnahmen
- Planungsabweichungen
- Planung für den nächsten Berichtszeitraum
#### Häufigkeit des Projektstatusberichtes
Der Projektstatusbericht wird dem Auftraggeber vom Auftragnehmer alle 4 Wochen zur Verfügung gestellt. Er enthält eine Management Summary und eine Detailbeschreibung des Projektstatus.
#### Verteiler des Projektstatusberichtes
Der Projektstatusbericht wird an den im folgenden beschriebenen Verteiler versandt.
### QS-Bericht
Der QS-Bericht ist das zentrale Dokument zur Beurteilung der Produktqualität. Er enthält Aussagen über den Umfang der durchgeführten Prüfungen, die dabei aufgetretenen Qualitätsprobleme und die Maßnahmen zur Behebung der Qualitätsprobleme. Verantwortlich für den QS-Bericht ist der QS-Verantwortliche.

Falls Anzahl, Häufigkeit und Verteiler des QS-Berichts nicht explizit in den Vorgaben eines QS-Handbuchs festgelegt sind, kann der QS-Bericht in den Projektstatusbericht integriert werden.

# Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung	Erklärung

# Literaturverzeichnis
Kürzel	Erklärung

# Abbildungsverzeichnis